Chweched Cyfarfod

Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir

Bioamrywiaeth Cymru

8 Rhagfyr 2010

Yn bresennol

Barbara Jones, Cadeirydd (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Jan Sherry (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Helen Buckingham (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), Peter Jones (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Dafydd Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), Charles Morgan (PONT), Chris Tucker (Y Comisiwn Coedwigaeth), Bev Lewis (Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog), Clive Faulkner (Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn), Joe Daggett (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), Julia Korn (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Siân Whitehead (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Gareth Ellis (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), Mike Jenkins (Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru).

Ymddiheuriadau

Rhys Evans (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), Simon Thorpe (Heather Trust), Peter Jennings (Dŵr Cymru), Dave Lamacraft (RSPB), Trevor Dines (Plantlife), Reg Thorpe (RSPB) Steve Chambers (Llywodraeth Cynulliad Cymru).

1. Prosiectau â Blaenoriaeth ar Ucheldiroedd Cymru

Trafodwyd y prosiectau â blaenoriaeth er mwyn pwyso a mesur y cynnydd o ran mapio, ynghyd â’r camau gweithredu posibl yn ymwneud â rheoli. Er eu bod yn fychan, mae nifer o’r prosiectau hyn yn cynrychioli blaenoriaethau brys – os na fydd camau’n cael eu cymryd, bydd y rhywogaeth/cynefin yn diflannu o bosibl. Fodd bynnag, gellir ystyried nifer fel ‘prosiectau â photensial’ a all ehangu a chyflawni’n ehangach yn y dyfodol, gan gysylltu â phrosiectau eraill yn ymwneud â chynefinoedd, safleoedd neu dirweddau. Mae tynnu sylw at y blaenoriaethau hyn eisoes wedi rhoi’r broses ar waith ar ambell safle. Ymhellach, maent yn rhan o waith ehangach i fapio ardaloedd bioamrywiaeth â blaenoriaeth, yn seiliedig ar wybodaeth gan y Grwpiau Ecosystemau a’r Grwpiau Rhywogaethau. Byddant yn cyfrannu at Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol ac yn sail i gynllunio dulliau rheoli ac adnoddau.

Achub/adfer y cynefin mynyddig sydd wedi dioddef y niwed mwyaf yn Eryri: Mae gweithgor strategol (Parc Cenedlaethol Eryri/Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Cyngor Cefn Gwlad) yn datblygu strategaeth er mwyn cytuno ar y dulliau rheoli angenrheidiol ar gyfer rhostir mynydd. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw gamau wedi’u cymryd ar gyfer y cynefin hwn.

Adfer dau o safleoedd ar gyfer corgwtiaid aur ar yr Elenydd, gan integreiddio’r dulliau rheoli â chamau ehangach ar gyfer adfer gorgorsydd ar y safle.

Mae hyn yn cynnwys pori gwartheg/merlod a thorri. Ceir y posibilrwydd o ymestyn i brosiect ar raddfa fwy yn y dyfodol.

Adfer cors wedi dirywio ar ucheldir y Mynydd Du

Y canolbwynt yw darnau noeth sydd wedi erydu, a thargedir y camau gweithredu at y rhain. Gallai ddatblygu’n brosiect trwy holl Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan fod rhai o’r tirfeddianwyr â diddordeb mewn rhoi stop ar erydu pridd, ac mae Dŵr Cymru wedi dangos diddordeb mewn prosiectau posibl a all wella ansawdd y dŵr. Ymhellach, mae Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog wrthi’n cyflogi Swyddog Tirweddau Byw ar gyfer yr ardal ac mae’r Ymddiriedolaethau Natur wrthi’n prynu tir ar Afon Du.

Cam gweithredu: Dylai Gareth Ellis ddosbarthu prosiect ymchwil ar gyfer myfyrwyr.

Cam gweithredu: Dylai JD gydlynu’r gwaith o greu braslun o brosiect ehangach, gyda chymorth CM a HB.

Cam gweithredu: Dylai BL wneud yn siŵr fod y Swyddog Tirweddau Byw newydd yn trafod unrhyw waith a wneir yn y dyfodol ar y Mynydd Du gyda GE/PJones.

Cam gweithredu: Dylai JD wirio unrhyw gysylltiad â chyflawni’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Adfer ac ymestyn coetiroedd ar ochrau dyffrynnoedd yn Nant Gwynant, Eryri.

Mae hyn yn cynnwys adfer coetiroedd sydd eisoes i’w cael a’u hymestyn i fyny’r bryn i greu coedlin naturiol (rhan o Fframwaith yr Ucheldiroedd), yn bennaf drwy roi dulliau rheoli priodol ar waith er mwyn adfer popeth yn naturiol.

Rheoli er budd gylfinirod ar Hiraethog.

Canolbwyntir ar reoli’r cynefin er budd y gylfinir a’r gornchwiglen. Ceir cyfleoedd i lenwi ffosydd draenio ar yr orgors, ar y cyd â Dŵr Cymru, er mwyn helpu i gynnal ansawdd y dŵr.

Cam gweithredu: Dylai PJones drafod gyda Dave Lamacraft y posibilrwydd o gynnal prosiect ar y cyd.

Dileu/cyfyngu ar y rhododendron yn Eryri.

Mae ardaloedd allweddol wedi’u mapio. Mae rhododendron ar dir y Comisiwn Coedwigaeth yn parhau i fod yn broblem. Mae’r prosiect LIFE wedi’i ohirio am y tro, ond bydd yn cael ei ystyried unwaith eto ar gyfer ei gyflwyno yn 2011.

Cam gweithredu:  Dylai CT drafod camau gweithredu’r Comisiwn Coedwigaeth gyda Ruth Jenkins.

Cam gweithredu: Dylai’r Cyngor Cefn Gwlad ymchwilio i’r posibilrwydd o gymryd rhan yn y cais LIFE.

Rheoli calchbalmentydd ym Mrycheiniog

Mae rheoli calchbalmentydd yn arwain at broblemau wrth reoli planhigion fasgwlaidd a ffyngau, a ble y dylid ei dargedu.

Cam gweithredu: Dylai GE siarad â Graham Motley (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Ray Woods a Sam Bosanquet (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) ynglŷn ag anghenion rheoli is-blanhigion ar galchbalmentydd.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog yn prynu tir yn yr ardal.

Cam gweithredu: Dylai GE/BL wneud yn siŵr mai glaswelltir calchaidd yw’r tir sy’n cael ei brynu gan yr Ymddiriedolaeth.

Cael gwared â geifr oddi ar Gwm Idwal yn barhaol.

Rhan o brosiect mwy i adfer cynefin ar gyfer planhigion arctig-alpaidd, rhostir a choetir mewn rhannau o Eryri.

Adfer gorgorsydd a rhostir ar Grib Hatterall, Y Mynydd Du.

Unwaith eto, rhan o gyfres o gamau gweithredu ehangach y mae angen eu rhoi ar waith ar draws yr holl safle.

Rheoli gorgorsydd ar y Migneint

Mae’r dulliau rheoli’n cynnwys llenwi ffosydd draenio, cael gwared â chonwydd a rheoli pori.

Cael gwared â chonwydd goresgynnol oddi ar Y Berwyn (Reg Thorpe, RSPB)

Mae angen datrys problemau’n ymwneud â rheoli’r rhostir, yr orgors a’r grugieir duon. Mae’r gwaith ar Ardaloedd Ucheldir Pwysig i Adar ar y gweill, a gellir ei gysylltu â’r gwaith o reoli conwydd.

Cam gweithredu: Dylai SW drafod â’r RSPB a yw’r gwaith ar rugieir duon Y Berwyn yn dal i fod yn waith â blaenoriaeth.

Rheoli llinosiaid y mynydd yn eu hunig safle yng Nghymru (blaenoriaeth ar gyfer yr iseldir erbyn hyn).

Mae angen cysylltu â materion ehangach o fewn y Carneddau/Ogwen.

Cam gweithredu: Pawb. Dechrau datblygu’r prosiectau hyn, trafod y costau, meddwl am gyllid, partneriaethau a monitro. Efallai y gellir ariannu rhai o’r camau gweithredu gan grantiau bioamrywiaeth Llywodraeth y Cynulliad (gweler eitem 3 isod). Bydd camau gweithredu eraill angen gwaith pellach.

2. Ail Haen a phrosiectau’n seiliedig ar broblemau neu adfer

Mae angen gweithio ymhellach ar y rhain i gyd cyn y gellir eu datblygu’n brosiectau:

- Cyflwyno pori gwartheg a’i ymestyn ar Bumlumon fel y gellir rheoli grug

- Llygod pengrwn y dŵr ar y Migneint

- Meryw yn Eryri

- Datblygu ffermydd gwynt ym Morgannwg, yn arbennig ar fawn dwfn. Gallai mapio parthau adfer arwain datblygwyr at safleoedd addas a chynnig fframwaith a allai gyfarwyddo ymatebion staff lleol y Cyngor Cefn Gwlad i gynigion cynllunio.

- Rheoli cynefinoedd agored ar dir y Comisiwn Coedwigaeth lle mae coed wedi’u torri i lawr – nid ailstocio yw’r bwriad. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn datblygu canllawiau corfforaethol ar gyfer eu staff ardal.

Cam gweithredu: Dylai CT anfon map at JS yn dangos ble mae’r coed wedi’u torri i lawr (a heb eu hailstocio) fel y gellir eu cysylltu â’r gwaith o adfer cynefinoedd.

3. Cynigion ar gyfer Cyllid Bioamrywiaeth

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi cronfa newydd yn ymwneud â chamau gweithredu bioamrywiaeth ar gyfer 2010/11. Disgwylir i’r prosiectau gael eu cyflawni erbyn 31 Mawrth 2012. Amgylchedd Cymru fydd yn rheoli’r cynllun grant. Rhaid i grŵp/sefydliad trydydd sector gyflwyno’r prosiectau a rhaid i Gadeirydd Grŵp Ecosystemau neu Gadeirydd Grŵp Arbenigol ar Rywogaethau, ynghyd â Swyddog Amgylchedd Cymru, eu cadarnhau. Rhaid cyflwyno’r prosiectau erbyn 7 Ionawr.

Panel grantiau Amgylchedd Cymru fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol. Mynegwyd pryder ynglŷn â’r pwysigrwydd a roddir i gyfraniad gwirfoddolwyr, gan mai cyflawni amcanion bioamrywiaeth yw prif nod y gronfa hon. Hefyd, gofynnwyd cwestiynau ynglŷn ag arbenigedd aelodau’r panel o safbwynt bioamrywiaeth.

Cam gweithredu: Dylai JK gadarnhau’r amserlen, sut y bydd y penderfyniadau’n cael eu gwneud ac i ba raddau y bydd arbenigwr bioamrywiaeth yn cyfrannu at y broses.

Cynigion y prosiectau

- Prosiect Y Berwyn: Byddai £2,500 yn esgor ar £7,500 yn ychwaneg ar gyfer llenwi ffosydd draenio. Ymhellach, mae angen ffensio – cyfanswm o £18,000*.

- Elenydd: Ariannu gwaith â blaenoriaeth yn ymwneud â chwtiaid aur. Ceir y posibilrwydd o gysylltu hwn â phrosiect arall ar raddfa fwy. Oddeutu £10,000.

- PONT/Cominwyr – prosiect ar raddfa tirwedd: Cefnogi cynigion LIFE a WREN i’r gogledd o Abertawe. Byddai £10,000 yn esgor ar £240,000 yn ychwaneg. Cefnogir y prosiect hwn gan Grŵp Glaswelltir a Rhostir yr Iseldir.

- Y Mynydd Du – mawn wedi erydu: Un o flaenoriaethau Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir, yn cynnwys gwirfoddolwyr a phorwyr lleol. Bydd yn gwneud cais am £5,000. I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://woollenline.wordpress.com/.

- Rhostir Mynydd: Un o flaenoriaethau Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir. Bydd yn delio â phroblemau’n ymwneud â llwybrau troed ar y Carneddau a bydd yn gwneud cais am £10,000.

* Efallai y bydd y panel yn cyfarfod yn rhy hwyr ar gyfer prosiect Y Berwyn, gan fod yn rhaid i waith LIFE gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2011.

Cam gweithredu: Dylai SW ymchwilio i’r posibilrwydd o drosglwyddo arian er mwyn ariannu’r gwaith o lenwi ffosydd draenio ar Y Berwyn, sef cyfanswm o £2,500.

4. Ymgynghoriad Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol

Bydd grŵp yr ucheldir yn cyflwyno ymateb i Lywodraeth y Cynulliad.

Cam gweithredu: Dylai BJ goladu ymateb a’i anfon i Lywodraeth y Cynulliad cyn y Nadolig.

5. Templedi ar gyfer Cynefinoedd CGB

Trafodwyd templedi ar gyfer rhostir mynydd a sgri a chreigiau mewndirol. Ar ôl i Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir gytuno ar y rhain, byddant yn cael eu rhoi ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, fel y gellir ymgynghori yn eu cylch. Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd y cynlluniau gweithredu’n cael eu rhoi ar dudalennau cynghori BARS.

Cam gweithredu: Dylai BJ gyflwyno’r newidiadau i’r templedi, gan eu hanfon wedyn at Tracey Lovering (PBC) fel y gellir ymgynghori’n ehangach yn eu cylch.

Cam gweithredu: Dylai pawb sy’n arwain ar gynefinoedd wirio statws y camau gweithredu sy’n berthnasol i’r templedi cynefinoedd a geir yn barod.

6. Prosiect Mawn Powys (Peter Jones)

Caiff y prosiect hwn ei arwain gan Gyngor Powys. Ei nod yw gwrthbwyso carbon trwy reoli mawndiroedd ym Mhowys. Mae cwmpas y prosiect wrthi’n cael ei drafod ar hyn o bryd.

Cam gweithredu: Dylai PJones roi gwybod i’r grŵp am gynnydd y prosiect.

7. Dyfodol y Grwpiau Ecosystemau

Mae Dianna Reynolds (DR) wedi llunio Cylch Gwaith. Mynegwyd peth pryder ymhlith Cadeiryddion y Grwpiau Ecosystemau ynglŷn â hyd a lled y cylch gwaith, o gofio am yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Rhaid cael staff ac adnoddau ariannol priodol i gyflawni’r cylch gwaith hwn yn effeithiol.

Mae gan D Reynolds gytundeb â Phrif Weithredwyr y Cyngor Cefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a’r Comisiwn Coedwigaeth – sef cytundeb sy’n rhoi amser i’r staff wneud gwaith CGB. Fodd bynnag, mae angen cael cydnabyddiaeth fwy ffurfiol o’r gwaith hwn fel blaenoriaeth ar gyfer swyddi arbennig yn y sefydliadau dan sylw.

Cam gweithredu: Bydd hyn oll yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cadeiryddion.

8) Tair Neges Allweddol

- Rhaid gosod blaenoriaethau’n ymwneud ag ucheldiroedd mewn cyd-destun ehangach, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y camau gweithredu i gynnwys y cynefinoedd oddi amgylch ar ôl i’r camau gweithredu brys gael eu cyflawni.

- Dylai unrhyw ddulliau ariannu newydd fod yn hyblyg, gan gyflawni camau gweithredu brys pan fo angen.

- Yng nghyfarfod nesaf y Cadeiryddion, bwriad Cadeiryddion y Grwpiau Ecosystemau yw sôn wrth Lywodraeth y Cynulliad am roi mwy o flaenoriaeth a chefnogaeth i’r Grwpiau Ecosystemau a grwpiau eraill PBC. Bydd y drafodaeth hon yn cynnwys sôn am y pryder ynglŷn â’r pwysau ar Sefydliadau Anllywodraethol, eu rôl allweddol, a sut rydym yn ymdrin ag adnoddau, o gofio bod yr adnoddau sydd ar gael yn dal i leihau.

9)  Unrhyw Fater Arall

a)  Cyfleoedd i fonitro gorgorsydd ymhellach, gan adeiladu ar waith a wnaed ym Mhont Bren a chan gysylltu â gwasanaethau ecosystemau. Mae’r math hwn o waith monitro’n ddrud ac mae angen cyllidebau ymchwil mawr.

Cam gweithredu: Dylai MJ roi gwybod i ffrwd waith Tystiolaeth Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol am yr angen i fonitro/ymchwilio i’r cysylltiad rhwng rheoli bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystemau ac i faint y dasg dan sylw.

Cam gweithredu: Dylai’r Cadeirydd weithio’n agos â’r Academyddion sy’n rhan o Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir er mwyn sicrhau bod anghenion unrhyw waith ymchwil yn cael eu nodi’n glir a bod modd ymdrin â nhw.

b)  Crybwyllodd PJones pa mor fuddiol yw hi i gynrychiolwyr y Grwpiau Ecosystemau fynd i gyfarfodydd CGBLl neu gyfarfodydd partneriaeth rhanbarthol. Mae’r Grŵp Gwlyptiroedd yn fodlon mynychu cyfarfodydd sy’n berthnasol i wlyptiroedd pwysig.

Cam gweithredu: Dylai Staff Cefnogi PBC weithio gyda Chadeiryddion y Grwpiau Ecosystemau a’r Partneriaethau CGBLl er mwyn datblygu rhaglen o ymweliadau.

c)  Mae cynrychiolwyr academaidd i’w cael ar bob Grŵp Ecosystemau er mwyn sicrhau cysylltiad cryf rhwng y Grwpiau a’r gymuned ymchwil. Bydd BJ neu’r Cadeirydd newydd yn estyn gwahoddiad i’r rhai sydd â diddordeb mewn pynciau’n ymwneud â’r ucheldir i gyfarfodydd a fydd yn cynnwys eitemau penodol y gallant gynnig cyngor arnynt.

ch)  Bydd BJ yn gadael y Cyngor Cefn Gwlad ddiwedd mis Mawrth 2011. Bydd angen enwebu Cadeirydd newydd.

Cam gweithredu: Dylai Grŵp Ecosystemau’r Ucheldir ystyried pwy ddylai’r Cadeirydd nesaf fod.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cam gweithredu: Bydd BJ yn dosbarthu’r dyddiadau ar gyfer mis Mawrth gyda’r cofnodion drafft.